# Luồng nghiệp vụ

BPM · dự án blklab_robot

Vẽ ra đường đi của một việc từ lúc nhận tới lúc xong, và nêu đích danh chỗ nào một con người phải quyết định. Chỗ ấy không tự động hóa được, và một luồng giấu nó đi là một luồng nói dối.

Trình bày theo: Mô tả trình tự kèm điểm quyết định của con người

# 1. Vòng đời một module

Trình tự từ lúc một module vào backlog tới lúc nó nằm trong firmware.

1. Module vào backlog (todo) — người thêm, hoặc Agent đề xuất phân rã.

2. Chốt hợp đồng gọi TRƯỚC khi sinh thân hàm.

3. Tìm tri thức còn thiếu: tra tài liệu nhà sản xuất, trích đoạn cần được duyệt tại cổng G2.

4. Sinh mã dưới bộ ràng buộc đã chốt.

5. Chạy toàn bộ cổng kiểm chứng: biên dịch, phân tích tĩnh, kích thước, unit test.

6. Cổng nào đỏ thì vào vòng tự sửa dạng patch, tối đa 3 lần.

7. Quá 3 lần thì DỪNG và bàn giao lại cho người — không thử tiếp.

8. Mọi cổng xanh thì trình hồ sơ tại G3 để người review diff.

9. G3 duyệt thì merge. Không có nhánh nào khác dẫn tới merge.

10. Ráp firmware, nạp (cần người xác nhận), đo trên thiết bị thật tại G4.

Bước 7 là bước hay bị bỏ nhất khi tự động hóa, và là bước quan trọng nhất: một vòng tự sửa không có trần sẽ tiêu ngân sách để sinh ra những bản vá ngày càng xa gốc.

# 2. Các cổng con người

Mỗi cổng chặn cái gì, ai mở được, và mở bằng lệnh nào.

| Cổng | Chặn cái gì | Ai mở | Lệnh |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | chốt ràng buộc cứng & kiến trúc | Người | eaa gate approve G1 |
| G2 | duyệt trích đoạn tài liệu và công cụ vào kho tri thức | Người | eaa gate approve G2 |
| G3 | review diff từng module trước khi merge | Người | eaa gate approve G3 |
| G4 | nghiệm thu trên thiết bị thật | Người | eaa gate approve G4 |
| G5 | duyệt kết luận | Người | eaa gate approve G5 |

Năm cổng con người

Không lệnh nào vượt được các cổng này. Đó là bất biến trung tâm của sản phẩm, và nó nằm trong cấu trúc chứ không trong lời dặn.

# 3. Hiện trạng dự án

Dự án đang đứng ở đâu trên luồng ấy.

| Cổng | Trạng thái |
| --- | --- |
| G1 | pending |
| G2 | pending |
| G3 | pending |
| G4 | pending |
| G5 | pending |

Hiện trạng cổng

| Trạng thái module | Số lượng |
| --- | --- |
| todo | 4 |

Backlog

# 4. Luồng xử lý khi hỏng

Vòng tự sửa, trần số lần, và chỗ bàn giao lại cho người.

| Tình huống | Hệ làm gì | Kết thúc thế nào |
| --- | --- | --- |
| Cổng kiểm chứng đỏ | Vòng tự sửa dạng patch | Tối đa 3 lần, rồi bàn giao người |
| Quá 3 lần tự sửa | Dừng, ghi nhật ký lỗi | Mã thoát 3 |
| Thiếu công cụ trên máy | Báo cách cài, KHÔNG tự cài | Mã thoát 4; cài đặt luôn cần người |
| Đang chờ người tại cổng | Dừng và nói rõ chờ cổng nào | Mã thoát 2 — đây là một TRẠNG THÁI, không phải lỗi |
| Mô hình trả về nội dung không dùng được | Ghi vào nhật ký lỗi ảo giác | Không im lặng bỏ qua |

# Phụ lục — tài liệu này dựng từ đâu

Toàn bộ nội dung trên rút từ hồ sơ dự án. Không mục nào do mô hình ngôn ngữ viết ra: một tài liệu thiết kế do mô hình viết đọc rất hay và không truy được về đâu cả, và người đọc không phân biệt được mục nào là sự thật của dự án với mục nào là văn mẫu.

| Tệp nguồn | Vai trò |
| --- | --- |
| constraints.yaml | ràng buộc cứng, ngân sách, tiêu chí nghiệm thu (chốt tại G1) |
| hardware_profile.yaml | hồ sơ phần cứng: chân, ngoại vi, linh kiện, xung đột |
| project_state.json | backlog module, trạng thái cổng, pha hiện tại |

Tệp nguồn

[ĐÃ KIỂM] Mọi mục đều có dữ liệu từ hồ sơ dự án.